## Slide 1: 役割分担票
タスク内容
実現したい機能要件の確認
システムを導入する目的、管理要件、利用者等をヒアリングし、新原価計算システムで実現したい必要機能を確認する
役割分担
貴社
弊社
○
◎
1.1
機能概要
主な成果物
【１．現状調査】
新システム構成の確認
新原価計算システムと連携する周辺システムの構成と、それぞれのシステムが備えている機能を確認する
○
◎
1.2
システム構成図
要件定義の範囲確認
新原価計算システムでシステム化の対象業務範囲、システム化範囲を確認する
○
◎
1.3
機能一覧
タスク内容
業務プロセス設計
新原価計算業務の業務プロセスを設計する
役割分担
貴社
弊社
○
◎
2.1
業務プロセス一覧
主な成果物
【２．機能設計】
個別業務フロー設計
新業務プロセスに基づいて、新原価計算業務の詳細業務フローを設計する
○
◎
2.2.1
業務フロー
個別業務機能要件定義
個別業務ごとに、システム処理記述、画面・帳票イメージ設計、DB設計、外部システムとのI/F設計を行う
○
◎
2.2.2
処理概要書
基本設計書一式
【役割分担凡例】
◎:主体 ○:協力 △:レビュー
Notes: https://www.nikko-technical.co.jp/?p=signage